Утверждаю

Глава Местной администрации

В.А. Галич

«21» августа 2009 г.

ТОМ 3 (с изменениями от 21.08.2009)

конкурсной документациИ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта НА выполнение комплекса работ по озеленению дворовых территориЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КРАСНОЕ СЕЛО в 2009 году

техническое задание

Раздел 1. Общие требования.

1. Сведения о предмете конкурса:

1.1 Предметом настоящего конкурса является право на заключение муниципального контракта на выполнение комплекса работ по озеленению дворовых территорий муниципального образования города Красное Село в 2009 году.

1.2 Источник финансирования: бюджет муниципального образования на 2009 год.

1.3 Место проведения работ: Красносельский район Санкт – Петербурга.

1.4 Наименование и описание объекта:

| №п/п | Адрес объекта | Площадь газона (м2) | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Гварлейская, 8/2 | 3899 | устройство газона |
| 2. | пр. Ленина, 53, 55, 57 | 1926 | ремонт газона |
| 3. | пр. Ленина, 59 | 221 | ремонт газона |
| 4. | пр. Ленина, 61, 65, 95 | 930 | ремонт газона |
| 5. | пр. Ленина, 81 | 8503,3 300 | ремонт газона устройство газона |
| 6. | пр. Ленина, 85 | 911 | ремонт газона |
| 7. | Пр. Ленина, 89, 91 | 4902 | ремонт газона |
| 8. | пр. Ленина, 84 | 8262 | ремонт газона |
| 9. | пр. Ленина, 86 | 7982 | ремонт газона |
| 10. | ул. Лермонтова, 7 | 1932 | устройство газона |
| 11. | ул. Лермонтова, 26 | 3200 | ремонт газона |
| 12. | ул. Красногородская, 17/1 | 2136 | устройство газона |
| 13. | ул. Красногородская, 17/3 | 10464 | ремонт газона |
| 14. | ул. Свободы, 23 | 5405 | устройство газона |

2. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ по настоящему контракту: с момента подписания сторонами акта передачи объекта для выполнения работ (далее акт).

Окончание работ по контракту: 30.10.2009 года.

3. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 12 месяцев от даты подписания акта выполненных работ.

4. Расчеты за выполненные работы будут производиться заказчиком на основании смет заказчика, являющихся неотъемлемым приложением к тому 3 (приложение № 1), с учетом рассчитанного заказчиком коэффициента снижения. Цена за объект, входящий в лот, рассчитывается, как начальная сметная стоимость работ по объекту лота (указанная в пункте 1.4. раздела 1 настоящего технического задания), уменьшенная на предложенное участником конкурса понижение относительно начальной (максимальной) цены лота.

Цена контракта остается твердой на протяжении всего срока его действия. Предусмотрена выплата аванса в размере до 30% от цены контракта. Конкретный размер аванса определяет заказчик.

Раздел 2. Основные технические требования к работам,

являющимся предметом конкурса

2.1. Работы выполнять в соответствии с утвержденной сметной документацией заказчика, являющейся неотъемлемой частью тома 3 (Приложение №1)

2.2. Требования к выполнению работ.

2.2.1. Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

2.2.2. При ремонте газонов:

- газон должен быть предварительно отфрезерован мотокультиватором типа «Texas Lilli» с последующим удалением сорняков, корней, камней и другого мусора граблями и выравниванием поверхности газона;

- разброска растительной земли и торфогрунта должна производиться лопатами в количествах: земля – 10 м3 на 100 м2; торфогрунт – 0,5 м3 на 100 м2; после чего поверхность газон должна быть выровнена и засеяна семенами газонных трав.

2.2.3. При устройстве газонов:

- газон должен быть спланирован и вспахан;

- рассыпка растительной земли должна производиться в количестве 15 м3 на 100 м2.

Раздел 3. Требования к порядку представления Конкурсного предложения

3.1. Участник представляет конкурсное предложение по смете заказчика тома 2 конкурсной документации. Конкурсное предложение участника по смете заказчика необходимо составить на основе локальных смет, которые являются неотъемлемой частью тома 3 конкурсной документации. Объем и состав работ определяется локальными сметами Заказчика (приложения №1).

3.4. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Участник оплачивает в соответствии с условиями контракта, включаются в цену конкурсной заявки, представленной Участником конкурса

3.5. Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18%, в случае применения Участником общепринятой системы налогообложения.

3.7. На основании представленного участником в составе заявки Конкурсного предложения участника по смете заказчика будет произведен расчет коэффициента конкурсного снижения. Расчеты за выполненные работы будут производиться на основании локальных смет Заказчика, с учетом рассчитанного коэффициента конкурсного снижения.

Раздел № 4 Перечень приложений к тому 3 (техническому заданию), являющихся его неотъемлемой частью

4.1. Приложение № 1 – Локальная смета на выполнение комплекса работ по озеленению дворовых территорий.

| ФОРМА № 4 Приложение №1 |
| --- |
| Наименование стройки - к Тому 3 |
| Объект |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| на комплексное озеленение внутридворовых территорий |
| Основание | Сметная стоимость - | 7500,000 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 12987,69 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 1174,818 тыс.руб |
| Составлена в ценах: июль 2009. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 ремонт газонов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТСНэ-ТЕРэ2.01-04-06-002 | Ремонт газона с применением мотофрезы с добавлением растительной земли и удобрений, с засевом | 473,013 | 4 881,35 | 140,31 | 2 308 942 | 356 670,72 | 66 368,45 | 10,07 | 4 763,24 |
|  | (0) |  | 100 м2 | 754,04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1,1 | 407-0021-002 | Торфогрунт | 236,5065 | 314,62 | 0,5 | 74 409,68 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 1,2 | 414-9230 | Семена газонных трав | 1 419,196 | 132,58 | 3,0003326 | 188 157,05 |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 2 308 942 | 356 670,72 | 66 368,45 | 4 763,24 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | (356670,72+0)*1,234 | 1,234 | 440 131,67 |
| Машины и механизмы | (66368,45+0)*0,976 | 0,976 | 64 775,61 |
| Материалы | 1885902,83*0,872 | 0,872 | 1 644 507,27 |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 262 566,73 |
| Итого | 0 | 2 411 981,28 |
| Накладные расходы | (356670,72+0)*1,234*0,7 | 0,7 | 308 092,17 |
| Сметная прибыль | (356670,72+0)*1,234*0,5 | 0,5 | 220 065,83 |
| Итого | 0 | 2 940 139,28 |
| №2 посадки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР47-01-031-13 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли: до 50% | 70 | 215,752 | 0 | 15 102,64 | 5 915,14 | 0 | 8,8665 | 620,66 |
|  | (0) | ЗП=73,48*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,71*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 10 м траншей | 84,502 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕР47-01-033-01 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений | 70 | 69,09 | 17,16 | 4 836,3 | 3 539,9 | 1 201,2 | 4,61 | 322,7 |
|  | (0) |  | 10 м живой изгороди | 50,57 | 2,53 |  |  | 177,1 | 0,17 | 11,9 |
| 2,1 | 414-9110-562 | Кустарники: кизильник блестящий, высота 0,2-0,3 м | 2 100 | 94,92 | 30 | 199 332 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 19 938,94 | 9 455,04 | 1 201,2 | 943,36 |
|  |  |  | 177,1 | 11,9 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | (9455,04+177,1)*8,828 | 8,828 | 85 032,53 |
| Машины и механизмы | (1201,2-177,1)*3,997 | 3,997 | 4 093,33 |
| Материалы | 9282,7*4,91 | 4,91 | 45 578,06 |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 199332 |
| Итого | 0 | 334 035,92 |
| Накладные расходы | (9455,04+177,1)*8,828*0,9776 | 0,9776 | 83 127,81 |
| Сметная прибыль | (9455,04+177,1)*8,828*0,6 | 0,6 | 51 019,52 |
| Итого | 0 | 468 183,25 |
| №3 содержание деревьев, кустарников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр68-01-006-07 | Одиночные кустарники | 60,8 | 4,88 | 0 | 296,7 | 296,7 | 0 | 0,52 | 31,62 |
|  | (0) |  | 10 кустов | 4,88 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕРр68-01-005-01 | Вырезка сухих ветвей: деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 | 54 | 5,47 | 0 | 295,38 | 295,38 | 0 | 0,53 | 28,62 |
|  | (0) |  | 1 дерево | 5,47 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТЕРр68-01-006-06 | Омоложение живых изгородей: колючих с обрезкой побегов на пень до 100% | 512 | 4,97 | 0 | 2 544,64 | 2 544,64 | 0 | 0,53 | 271,36 |
|  | (0) |  | 1 м живой изгороди | 4,97 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 3 136,72 | 3 136,72 | 0 | 331,6 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | (3136,72+0)*8,828 | 8,828 | 27 690,96 |
| Машины и механизмы | (0+0)*3,997 | 3,997 | 0 |
| Материалы | 0*4,91 | 4,91 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 27 690,96 |
| Накладные расходы | (3136,72+0)*8,828*0,9776 | 0,9776 | 27 070,69 |
| Сметная прибыль | (3136,72+0)*8,828*0,6 | 0,6 | 16 614,58 |
| Итого | 0 | 71 376,23 |
| №4 устройство газонов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 136,72 | 1 975,3995 | 8,675 | 270 076,62 | 53 556,57 | 1 186,05 | 40,342 | 5 515,56 |
|  | (0) | ЗП=340,63*1,15; ЭММ=6,94*1,25; ЗПм=1,11*1,25; ТЗТ=35,08*1,15; ТЗТм=0,07*1,25 | 100 м2 | 391,7245 | 1,3875 |  |  | 189,7 | 0,0875 | 11,96 |
| 2 | ТЕР47-01-046-06 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 136,72 | 438,487 | 345,725 | 59 949,94 | 9 729,27 | 47 267,52 | 6,8885 | 941,8 |
|  | (0) | ЗП=61,88*1,15; ЭММ=276,58*1,25; ЗПм=40,83*1,25; ТЗТ=5,99*1,15; ТЗТм=2,74*1,25 | 100 м2 | 71,162 | 51,0375 |  |  | 6 977,85 | 3,425 | 468,27 |
| 2,1 | 414-9230 | Семена газонных трав | 273,44 | 132,58 | 2 | 36 252,68 |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 330 026,56 | 63 285,84 | 48 453,57 | 6 457,36 |
|  |  |  | 7 167,55 | 480,23 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | (63285,84+7167,55)*8,828 | 8,828 | 621 962,53 |
| Машины и механизмы | (48453,57-7167,55)*3,997 | 3,997 | 165 020,22 |
| Материалы | 218287,15*4,91 | 4,91 | 1 071 789,91 |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 36 252,68 |
| Итого | 0 | 1 895 025,34 |
| Накладные расходы | (63285,84+7167,55)*8,828*0,9776 | 0,9776 | 608 030,58 |
| Сметная прибыль | (63285,84+7167,55)*8,828*0,6 | 0,6 | 373 177,52 |
| Итого | 0 | 2 876 233,44 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого | 0 | 6 355 932,2 |
| НДС | 6355932,2*0,18 | 18% | 1 144 067,8 |
| Итого | 0 | 7500000 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |