Утверждено Постановлением Местной Администрации

МО г. Красное Село  от 31.03.2010 года № 36

ТОМ 4

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

для проведения открытого АУКЦИОНА

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта НА выполнение комплекса работ по благоустройству территорий МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КРАСНОЕ СЕЛО в 2010 году

МУНИЦИПАЛЬНыЙ КОНТРАКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______

на выполнение комплекса работ по благоустройству территорий

г. Санкт-Петербур									 _____________2010 г.

Муниципальное образование города Красное Село, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главы Местной администрации Галича В.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________ в лице __________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (в дальнейшем Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по благоустройству территорий (далее – работ) в объемах в соответствии с адресным списком благоустройства дворовых территорий (Приложение № 1) и локальными сметами Заказчика (Приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью Контракта.

1.2. Основанием для заключения настоящего Контракта является признание Подрядчика победителем открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ в соответствии с решением единой комиссии муниципального образования города Красное Село по размещению муниципального заказа, протокол № ___________ от _________2010 г.

1.4.  В качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту представлено: обеспечение

на сумму ________________ .

2. Сроки выполнения работ.

2.1 Начало выполнения работ: в течение 5 календарных дней с даты передачи объектов Подрядчику для работы.

2.2. Окончание выполнения работ: не позднее 8-и недель с даты передачи объектов Подрядчику для работы.

2.3. Стороны вправе по взаимному соглашению в соответствии со статьёй 708 ГК РФ изменять сроки выполнения работ путем заключения дополнительного соглашения в установленном порядке.

Изменение сроков работ возможно в следующих случаях:

- наступление обстоятельств, на которые стороны не могут влиять;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3. Цена работ по Контракту и порядок их оплаты.

3.1. Цена Контракта составляет _____________ руб. (________________), в том числе НДС, с учётом коэффициента снижения, определенного исходя из предложения участника аукциона.

Коэффициент снижения составляет ______.

Расчеты за выполненные работы будут производиться Заказчиком на основании локальных смет Заказчика (Приложение № 2), с учетом коэффициента снижения.

3.2 Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема, качества выполнения работ и иных условий исполнения Контракта.

3.3. Авансирование по Контракту предусмотрено в размере до 30% цены Контракта.

3.4 Стоимость фактически выполненных работ по Контракту определяется на основании текущей стоимости строительно-монтажных работ и стоимости иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам.

Определение текущей стоимости строительно-монтажных работ по контракту осуществляется в уровне цен, приходящемся на месяц подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, на основании индексов пересчета сметной стоимости строительства, утверждаемых Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли на соответствующий месяц, и сведений Санкт-Петербургского государственного учреждения «Центр мониторинга и экспертизы цен» о текущей стоимости строительных ресурсов, сложившихся на данный период.

В качестве стоимости иных затрат по контракту, не относящихся к строительно-монтажным работам, принимается фактическая стоимость данных затрат по документально подтвержденным сведениям Подрядчика, но не выше стоимости, принятой в смете Контракта.

3.5 Оплата за фактически выполненные работы осуществляется исходя из стоимости, определяемой в соответствии с п. 3.4, но не более стоимости, указанной в пункте 3.1 и в сметной документации, являющейся приложением №2 к Контракту.

3.6. Заказчик производит оплату выполненных работ Подрядчику ежемесячно в пределах выделенного финансирования. Основанием для оплаты фактически выполненных Подрядчиком работ являются справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), прилагаемая к ней расшифровка по видам работ и акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанные ответственными представителями Сторон в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего Контракта и составленные на основании локальной сметы Заказчика (Приложение № 2) с учетом коэффициента снижения стоимости работ.

Окончательная оплата выполненных работ производится после подписания акта приемки выполненных работ ответственными представителями Сторон.

3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно – правовых актов, условий настоящего Контракта и иных исходных данных или с иными недостатками не подлежит оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.8 Оплата по Контракту производится путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

4. Права и обязанности Подрядчика.

При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик:

4.1. В счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего Контракта, Подрядчик обязуется выполнить за свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) работы, указанные в пункте 1.1. Контракта в соответствии с условиями Контракта и локальными сметами Заказчика (Приложение № 2).

4.2. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в локальной смете, строительных нормах и правилах.

4.3. Гарантирует обеспечение сдачи выполненных работ в установленные Контрактом сроки.

4.4. Обеспечивает выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

4.5. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку.

4.6. Вывозит с рабочей площадки мусор до подписания акта о приемке выполненных работ.

Бортовые камни, полученные при разборке участков дворовых территорий, вывезти  на городские свалки сразу после снятия. Складирование указанных материалов на придомовой территории запрещено.

4.7. Устанавливает на месте работ информационные щиты в соответствии с п. 3.2.4 Правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга, утверждённых распоряжением Государственной административно-технической инспекцией от 22.01.2008 г. № 4.

5. Права и обязанности Заказчика.

5.1. При выполнении настоящего Контракта Заказчик:

5.1.2. Производит оплату выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ технический надзор и контроль в соответствии со статьей 6 настоящего Контракта.

5.1.4. Осуществляет контроль исполнения условий Контракта.

6. Производство работ.

6.1.Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за качеством и сроками выполняемых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и локальным сметам, совместно с представителем Подрядчика оформляет акты на выполненные работы.

Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Сторон.

6.3. Качество выполненных работ должно соответствовать действующим ГОСТам, СНиП и другим нормативным документам.

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.4. Если Подрядчик в установленный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

6.5. Укладку асфальтобетонных покрытий производить только в сухую погоду.

6.7. Устройство асфальтобетонных оснований должно быть обеспечено отводом поверхностных вод к местам расположения дождеприемных устройств.

6.9. При укладке асфальтобетонных смесей обеспечить бесшовность соединения смежных полос ранее уложенного асфальтобетона.

7. Сдача и приемка работ.

7.1. По завершению всех работ по Контракту, Подрядчик в трёхдневный срок письменно извещает Заказчика о готовности выполненных работ к сдаче.

7.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, назначает проведение (рабочей) приемочной комиссии и приступает к приемке результата выполненных работ.

7.3. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом приёмочной комиссии, подписанным всеми членами комиссии.

7.4. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.

7.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

Устранение подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных государственным контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

7.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

7.7. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания акта приёмочной комиссии, подписанного всеми членами комиссии.

7.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения выполненных работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком акта, подписываемого уполномоченными представителями сторон.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы).

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния, и за возникновение которых не несут ответственности.

8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.8.1. Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

8.3. С момента наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.1. Контракта, действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

9. Гарантии качества.

1. Минимальный гарантийный срок - 36 месяцев. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 36 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ приемочной комиссией, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации.

2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных  работ или материалов  не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают выполненные работы непригодными для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить об этом Подрядчику с указанием разумных сроков устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки.

3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

10. Ответственность Сторон и иные последствия нарушения обязательств.

10.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

10.1.1. За несвоевременное начало и окончание работ, нарушение сроков приемки и сдачи работ по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (одного процента) от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

10.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

10.1.3. За задержку устранения дефектов в работах, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик выплачивает «Заказчику» пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

10.1.4. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Контракта (4.4, 4.5, 4.6, 4.7), Заказчик предупреждает об этом Подрядчика. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (одной десятой процента) от цены Контракта. При повторном нарушении Подрядчиком указанных требований Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% (трёх десятых процента) от цены Контракта.

10.1.5. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.

10.1.6. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

10.1.7.Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

10.1.8. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11. Расторжение Контракта.

11.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Контракту в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий Контракта:

- задержки Подрядчиком хода начала выполнения работ по его вине, когда срок их начала, установленный в Контракте, увеличивается более чем на 7 дней;

- задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в Контракте, увеличивается более чем на 10 дней.

- если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;

11.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ.

12. Особые условия.

12.1. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за причиненный ущерб, возникший в период производства работ, а также в период гарантийного срока, если не докажет, что ущерб нанесён не по его вине.

12.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13. Прочие условия.

13.1. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они заключены в соответствии с требованиями действующего законодательства, оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

13.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законом порядке.

13.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 3-х дневный срок со дня таких изменений.

13.4. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 30 октября 2010 г

13.5. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

13.6. Во всем остальном, не оговоренном Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.

14. Адреса и реквизиты Сторон.

14.1. Заказчик:

Местная Администрация муниципального образования города Красное Село

198320, Санкт-Петербург, пр. Ленина, 85

ИНН 7807027846 КПП 780701001

УФК по г. Санкт-Петербургу

(МА МО Город Красное Село, МА МО Город Красное Село, л/с 02723001860

Сч.№ 40204810700000000162

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК 044030001

14.2. Подрядчик:

15. Приложения:

15.1. Приложение № 1. Адресный список благоустройства территорий (аналогично Приложению 1 к тому 3)

15.2. Приложение № 2. Локальные сметы Заказчика (аналогично Приложению 2 к тому 3)

16. Подписи сторон:

Заказчик								Подрядчик

___________ В.А. Галич						___________